Согласовано

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Заместитель

 Главы Макушинского муниципального округа

 по строительству и ЖКХ

 А.В.Логинов

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021 – 2024 годы» за 2024 год**

Программа утверждена Постановлением Администрации Макушинского муниципального округа от 21.01.2021 года №15 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021 – 2024 годы» ,изменения внесены Постановлением Администрации Макушинского муниципального округа от 15.07.2021 года №446 «О внесении изменений в Постановление Администрации Макушинского муниципального округа от 21.01.2021 года №15«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021 – 2024 годы», Постановлением Администрации Макушинского муниципального округа от 15.11.2021 года №742 «О внесении изменений в Постановление Макушинского муниципального округа от 21.01.2021 года №15«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021 – 2024 годы». В 2024 году изменения и дополнения в программу не вносились.

**1. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, с указанием ответственных исполнителей и соисполнителей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат | Ответственный исполнитель | Сведения о выполнении |
| 1 | Формирование необходимой технической документации для проведения аукциона по приобретению квартир на вторичном рынке жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | 2024 год | Сокращение аварийного жилищного фонда на территории Макушинского муниципального округа | Отдел архитектуры и строительства Администрации Макушинского муниципального округа,отдел муниципальных закупок и правового обеспечения Администрации Макушинского муниципального округа | Сформированы тех.задания на приобретение квартир в г. Макушино по ул .К. Мяготина 4г, кв.25;  |
| 2 | Проведение аукциона по приобретению квартир в многоквартирном доме для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | В течение года | Сокращение аварийного жилищного фонда на территории Макушинского муниципального округа | Отдел муниципальных закупок и правового обеспечения Администрации Макушинского муниципального округа | Проведен аукцион по приобретению квартиры вВ г. Макушино по ул .К. Мяготина 4г, кв.25;  |
| 3 | Покупка квартир у застройщика в строящихся домах.Покупка квартир у застройщика в домах, введённых в эксплуатацию.Покупка квартир у лиц, не являющихся застройщиками.Выкуп жилых помещений у собственников | В соответствии с муниципальными контрактами, заключенными по итогам аукциона по покупке квартир многоквартирных домов и соглашениями на выкуп | Сокращение аварийного жилищного фонда на территории Макушинского муниципального округа |  | Приобретены квартиры у лиц, не являющихся застройщиками:С **ПК «Макушинский районный союз потребительских обществ»** соглашение об изъятии жилого помещения и предоставлении возмещения подписано 27.11.2024. Акт приемки передачи подписан 26.11.2024 г. |
| 4 | Заключение соглашения о выкупной цене жилого помещения, в связи с изъятием жилых помещений для муниципальных нужд | В течение года |  | Отдел ЖКХ Администрации Макушинского муниципального округа) | С **ПК «Макушинский районный союз потребительских обществ»** соглашение об изъятии жилого помещения и предоставлении возмещения подписано 27.11.2024. Акт приемки передачи подписан 26.11.2024 г. |
| 5 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания | В течение года |  | Отдел ЖКХ Администрации Макушинского муниципального округа) | 10 домов |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Макушинском районе Курганской области» на 2021 – 2024 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| площадь многоквартирных домов, планируемых к расселению (с.Степное, п.Кленовый) | Квадратныеметры | 0 | 0 | - | -2 |
| количество переселенных жителей (с.Степное, п.Кленовый) | человек | 0 | 0 | - | -2 |
|  площадь многоквартирных домов, планируемых к расселению (г.Макушино) | Квадратные метры | 0 | 0 | - | -2 |
| количество переселенных жителей(г.Макушино) | человек | 0 | 0 | - | -2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -8 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021 – 2024 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год(целевое значение) | % |
| 2021год | 2022год | 2023 год | Отчетный 2024 год |
| площадь многоквартирных домов, планируемых к расселению (с.Степное, п.Кленовый) | Квадратные метры | 47,7 | 864,5 | 666,8 | 0 | 0 | - |
| количество переселенных жителей (с.Степное, п.Кленовый) | человек | 4 | 35 | 34 | 0 | 0 | - |
|  площадь многоквартирных домов, планируемых к расселению (г.Макушино) | Квадратные метры | 543,5 | 1534,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| количество переселенных жителей(г.Макушино) | человек | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 |  |

Форма 4. Анализ фактического исполнения муниципальной программы за 2024 год.

 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Плановый показатель МП / Б \* | Фактическое исполнение (руб.) | ИсполнениеМП / Б \*(%) |
| 1 | **675,0//2300,8** | **1228,3** | **182,0/53,4** |

\*Сокращение МП / Б: предусмотрено Муниципальной программой / предусмотрено Бюджетом Макушинского муниципального округа Курганской области»