Российская Федерация

Курганская область

Макушинский муниципальный округ

Администрация Макушинского муниципального округа

Постановление

От 	21.01.2021г.	 № 15

г. Макушино

Об утверждении муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях решения проблемы обеспечения жильем граждан Макушинского муниципального округа, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для проживания, Администрация Макушинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021 – 2024 годы» (далее по тексту - Программа) (прилагается).

2. Начальнику Финансового отдела Администрации Макушинского муниципального округа при подготовке проекта бюджета Макушинского муниципального округа на очеред-ной финансовый год учитывать финансовые средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Макушинского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Макушинского муниципального округа по строительству и ЖКХ.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Макушинского муниципального округа			                           А.Н. Катков

Исп. Стегнеева С.Г.

Тел.20256

Разослано по списку (см. оборот)

СПРАВКА – РАССЫЛКА

к постановлению Администрации Макушинского муниципального округа

«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 годы»

Разослано:		1. В дело - 1

2. Прокурор - 1

3. Экономический отдел – 1

4. Хухровская И.В. - 1

Исп. Стегнеева С.Г.

Тел.20256

Приложение 1 к постановлению

Администрации Макушинского

муниципального округа

от 21.01.2021 года   № 15

«Об утверждении муниципальной

программы «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда Маку-

шинского муниципального округа

Курганской области на 2021-2024 годы»

Раздел 1. П А С П О Р Т

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области

на 2021-2024 годы»

| Наименование | муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 годы» (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | отдел архитектуры и строительства Администрации Макушинского муниципального округа |
| Соисполнитель | отдел экономического развития Администрации Макушинского муниципального округа |
| Цель | - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Задачи | - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки; - сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; - развитие жилищного строительства в Макушинском муниципальном округе |
| Целевые индикаторы | - площадь многоквартирных домов, планируемых к расселению 2022 год; 2023 год. 2115,5; 1594,2. - количество переселенных жителей 2022 год; 2023 год. 103; 73. Значение целевых индикаторов «площадь многоквартирных домов, планируемых к расселению» и «количество переселенных жителей» планируется достигнуть при условии получения Макушинским муниципальным округом средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и субсидий областного бюджета для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 – 2024годы 1 этап – 2021 – 2022 годы 2 этап – 2023 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Прогнозируемый объем бюджетных ассигнований составляет 147 617 362,2 тыс. рублей, в том числе: - средства Фонда содействия реформиро-ванию жилищно-коммунального хозяйства – 124 239 781,78 рублей, - средства областного бюджета – 21 522 580,42 рублей, - средства бюджета Макушинского муници-пального округа – 1 855 000 рублей Объемы финансирования по этапам Программы: 1 этап - средства Фонда содействия реформиро-ванию жилищно-коммунального хозяйства – 70 849 194,93 рублей, - средства областного бюджета – 12 555 869,47 рублей, - средства бюджета Макушинского муници-пального округа – 1 180 000 рублей. 2 этап - средства Фонда содействия реформиро-ванию жилищно-коммунального хозяйства – 53 390 586,85 рублей, - средства областного бюджета – 8 966 710,95 рублей, - средства бюджета Макушинского муници-пального округа – 675 000 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение 176 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения, соответствующие современным санитарным и техническим правилам и нормам; - ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Макушинского муниципального округа |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния и проблем,

на решение которых направлена Программа

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, является особо актуальной и первостепенной для органов местного самоуправления Макушинского муниципального округа, поскольку несоответствие аварийного жилья требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, не только не обеспечивает комфортного проживания, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. По состоянию на 1 января 2017 года в реестр многоквартирных аварийных домов Макушинского муниципального округа Курганской области включены 22 многоквартирных дома, признанных непригодными для проживания, в которых проживают 176 человек (93 семьи).

Органы местного самоуправления Макушинского муниципального округа не имеют возможности предоставить гражданам, проживающим в аварийном жилье, благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, по причине отсутствия финансовых возможностей и свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, а уровень цен на жилые помещения и отсутствие доступного финансово-кредитного механизма не позволяют большинству граждан, проживающих в аварийных домах, самостоятельно приобрести жилые помещения удовлетворительного качества.

- В настоящее время решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств местного бюджета не представляется возможным. Для решения этой проблемы требуется финансовая поддержка за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, что возможно осуществить только в рамках реализации настоящей Программы, поскольку именно программный метод переселения граждан из аварийного жилищного фонда является наиболее эффективным и реальным и предусматривает совместное финансирование за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и средств местного бюджета.

Раздел 3. Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

Направления реализации программы соответствуют приоритетам, целям и задачам национального проекта «Жилье и городская среда»:

- создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая не только позволяет удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Кроме того, приоритеты государственной политики, реализуемые в рамках Программы, соответствуют государственным задачам, обозначенным в Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2019 - 2025 годы, в частности:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки;

- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

- развитие жилищного строительства в Курганской области.

Раздел 4. Цели и задачи Программы

Целью настоящей Программы является обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Макушинского муниципального округа путем переселения во вновь построенные дома, соответствующие современным санитарным и техническим правилам и нормам.

- Основная задача - ликвидация в течение 2021-2024 годов аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года и вошедшего в перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета для долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках настоящей Программы.

В Программе принимают участие три населенных пункта Макушинского муниципального округа Курганской области:

- города Макушино;

- село Степное;

- поселок Кленовый.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенных в Программу, представлен в приложении 1.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения, указан в приложении 2 к Программе.

Раздел 5. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2021 - 2024 годы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, запланированное в рамках реализации настоящей Программы в 2021 году в городе Макушино Макушинского муниципального округа Курганской области будет осуществлено в срок до 01 июня 2022 года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, запланированное в рамках реализации настоящей Программы в 2022 году в селе Степное и поселке Кленовый Макушинского муниципального округа Курганской области будет осуществлено в срок до 31 декабря 2023 года.

Раздел 6. Прогноз ожидаемых конечных результатов

реализации Программы

Программа носит социальный характер, ее основным критерием эффективности является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

В результате реализации мероприятий Программы, будут переселены в благоустроенное жилье, соответствующее современным санитарным и техническим правилам и нормам 176 человек, из 22 жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации до 1 января 2017 года.

В рамках настоящей Программы будет расселено 3709,7 кв. метров общей площади аварийного жилья в Макушинском муниципальном округе.

Раздел 7. Перечень мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

- нормативно – правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;

- финансовое обеспечение реализации Программы;

- организационное обеспечение реализации Программы.

Мероприятия по совершенствованию нормативно – правовой базы включают в себя разработку нормативно – правовых документов, связанных с механизмом реализации мероприятий Программы.

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации Программы являются подготовка необходимых технико – экономических обоснований и расчетов при формировании бюджета Макушинского муниципального округа на соответствующий год.

Перечень

организационных мероприятий муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация перечня квартир, подлежащих расселению, по площадям и способам расселения |  | до 20 января 2021 года | отдел экономического развития Администрации Макушинского муниципального округа |
| 2. | Заключение Соглашения с Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области о предоставлении финансовой поддержки на реализацию мероприятий Программы | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | до 30 марта 2021 года | Финансовый отдел Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | до 30 марта 2022 года |  |
| 3. | Формирование необходимой технической документации для проведения аукциона по выбору подрядной организации для строительства многоквартирного дома | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | до 30 марта 2021 года | Отдел архитектуры и строительства Администрации Макушинского муниципального округа, отдел муниципальных закупок и правового обеспечения Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый муниципального округа |  |  |
| 4. | Проведение аукциона по выбору подрядной организации для строительства многоквартирного дома | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | до 30 апреля 2021 года | отдел муниципальных закупок и правового обеспечения Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа |  |  |
| 5. | Передача земельного участка в аренду подрядной организации для строительства многоквартирного дома | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | после завершения аукционных процедур, но не позднее 30 апреля 2021 года | отдел экономического развития Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа |  |  |
| 6. | Строительство многоквартирных домов в г.Макушино Курганской области |  | в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными по итогам аукциона по выбору подрядной организации для строительства многоквартирных домов |  |
| 7. | Ввод многоквартирных домов в г.Макушино Курганской области в эксплуатацию | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | не позднее 15 мая 2022 года | Отдел архитектуры и строительства Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | не позднее 15 ноября 2023 года |  |
| 8 | Регистрация права собственности муниципального образования Макушинский муниципальный округ на жилые помещения во вновь построенных многоквартирных домах в г.Макушино Курганской области | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | после ввода многоквартирного дома в г.Макушино Курганской области в эксплуатацию, но не позднее 01 июня 2022 года | Отдел экономического развития Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | после ввода многоквартирного дома в г.Макушино Курганской области в эксплуатацию, но не позднее 01 декабря 2023 года |  |
| 9 | Заключение договоров мены и социального найма с собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | после регистрации права собственности муниципального образования Макушинский муниципальный округ, но не позднее 15 июня 2022 года |  |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | после регистрации права собственности муниципального образования Макушинский муниципальный округ, но не позднее 15 декабря 2023 года |  |
| 10 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда во вновь построенные многоквартирные дома | из аварийного жилищного фонда г.Макушино | до 01 июня 2022 года | Администрация Макушинского муниципального округа Курганской области |
|  |  | из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | до 31 декабря 2023 года |  |
| 11 | Направление уведомления об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд |  | до 31 декабря 2022 года | Отдел экономического развития Администрации Макушинского муниципального округа |
| 12 | Проведение оценки квартиры |  |  |  |
| 13 | Заключение соглашения о выкупной цене жилого помещения, в связи с изъятием жилых помещений для муниципальных нужд |  |  |  |
| 14 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года | в г.Макушино | до 30 ноября 2022 года | Заместитель Главы Макушинского муниципального округа по строительству и ЖКХ |
|  |  | в с.Степное и п.Кленовый | до 30 апреля 2024 года |  |
| 15 | Снятие с государственного кадастрового учета многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года | в г.Макушино | до 31 декабря 2022 года | Отдел экономического развития Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | в с.Степное и п.Кленовый | до 30 мая 2024 года |  |
| 16 | Подготовка документации на освободившиеся земельные участки после сноса аварийных многоквартирных жилых домов для их последующего введения в хозяйственный и налоговый оборот |  | не позднее 30 июня 2024 года |  |

Раздел 9. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы приведены в таблице.

таблица

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Целевое значение по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |
| 1 | площадь многоквартирных домов, планируемых к расселению | единиц | 2 115,5 | 1 594,2 |
| 2 | количество переселенных жителей | человек | 103 | 73 |

Раздел 10. Ресурсное обеспечение Программы

и обоснование объема финансовых средств,

планируемого на реализацию Программы

За период действия Программы на реализацию ее мероприятий планируется привлечь 145 762 362,2 рублей.

Информация об объеме финансовых средств, планируемом на реализацию Программы и источниках финансирования, содержится в приложении 3 к Программе.

Объем финансирования Программы по источникам и годам:

| Источник финансирования | Объемы финансирования*, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего 2021-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Общий объем финансирования Программы, всего | 147 617 362,2 | 0 | 84 585 064,4 | 62 357 297,8 | 675 000,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 124 239 781,78 | 0 | 70 849 194,93 | 53 390 586,85 | 0 |
| Средства областного бюджета | 21 522 580,42 | 0 | 12 555 869,47 | 8 966 710,95 | 0 |
| Средства бюджета Макушинского муниципального округ | 1 855 000,0 | 0 | 1 180 000,0 | 0 | 675 000,0 |

*Объем финансирования Программы будет ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год с учетом стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, устанавливаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Объем финансирования Программы может быть изменен по итогам осуществления закупок квартир в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) оценки размера возмещения за жилые помещения в связи с изъятием для муниципальных нужд.

Оценка размера возмещения за жилые помещения в аварийных многоквартирных домах производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Объем финансирования Программы рассчитан в соответствии с приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июня 2019 года N 353/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 4 квартал 2019 года», от 19 декабря года N 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2020 года», от 29 сентября 2020 года Ns 557/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 4 квартал 2020 года».

Объем финансирования Программы может быть изменен по итогам осуществления муниципальными образованиями - участниками Программы закупок квартир в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) оценки размера возмещения за  жилые помещения в связи с изъятием для муниципальных нужд. Оценка размера возмещения за жилые помещения в аварийных многоквартирных домах производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года Ns 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Объем финансовых средств для реализации Программы определяется по формуле:

Vcp = \/д + Бдоп х С, где:

Vcp - объем финансовых средств для реализации Программы;

Уд - объем финансовых средств в рамках долевого финансирования Фонда, равный Уд = 8ж х С;

Эж - общая площадь жилого помещения, предоставляемого гражданам,

подлежащим переселению, равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому указанными гражданами;

Эдоп - дополнительные квадратные метры общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, финансируемые за счет средств областного или местных бюджетов сверх доли обязательного финансирования;

С - размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

По каждому помещению каждого аварийного многоквартирного дома произведен расчет объема финансовых средств на реализацию Программы. Дополнительные квадратные метры общей площади жилого помещения рассчитаны как разница между общей площадью жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, и общей площадью сносимого жилого помещения.

Общая площадь жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, рассчитывается исходя из размеров квартир по числу комнат и их площади в соответствии с пунктом 5.2 СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года № 883/пр (далее - СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»).

При расчете площади жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, применяется нижняя граница размеров рекомендуемой площади квартир в зависимости от числа комнат, установленная пунктом 5.2 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», увеличенная на 2 квадратных метра.

В случае если площадь жилого помещения, полученная при расчете предоставляемого жилого помещения, меньше, чем общая площадь сносимого жилого помещения, то предоставляется жилое помещение общей площадью не менее, чем общая площадь помещения, ранее занимаемого гражданами, подлежащими переселению.

| Задача, мероприятие | Главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |
| Задача: переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация перечня квартир, подлежащих расселению, по площадям и способам расселения | Администрация Макушинского муниципального округа | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | обеспечение 176 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенными жилыми помещениями, соответствующими современным санитарным и техническим правилам и нормам |
| Заключение Соглашения с Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области о предоставлении финансовой поддержки на реализацию мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование необходимой документации для проведения аукциона по выбору подрядной организации для строительства многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение аукциона по выбору подрядной организации для строительства многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача земельного участка в аренду подрядной организации для строительства многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство многоквартирных домов в г.Макушино Курганской области |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  | 70849194,93 | 53390586,85 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет (по согласованию) |  |  | 12555869,47 | 8966710,95 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод многоквартирных домов в г.Макушино Курганской области в эксплуатацию |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрация права собственности муниципального образования Макушинский муниципальный округ на жилые помещения во вновь построенных многоквартирных домах в г.Макушино Курганской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров мены и социального найма с собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расселение граждан из аварийного жилищного фонда во вновь построенные многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление уведомления об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение оценки квартиры |  | Местный бюджет |  |  | 10000 |  |  |  |  |
| Заключение соглашения о выкупной цене жилого помещения, в связи с изъятием жилых помещений для муниципальных нужд |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года | Админис- трация Макушин-ского муниципального округа | Местный бюджет |  |  | 1 140 000 |  | 500 000 |  | ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Макушинского муниципального округа |
| Подготовка акта обследования для снятия с кадастрового учета снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года |  | Местный бюджет |  |  | 30 000 |  | 25 000 |  |  |
| Снятие с государственного кадастрового учета многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: развитие жилищного строительства в населенных пунктах Макушинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных жилых домов под строительство новых объектов | Админис- трация Макушин-ского муниципального округа | Местный бюджет |  |  |  |  | 150 000 |  | развитие строительства на территории Макушинского муниципального округа, в том числе индивидуального жилищного строительства |

Заместитель Главы Макушинского муниципального округа

– управляющий делами Администрации 												О.А. Бекезина

Приложение 1 к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда Макушинского муници-

пального округа Курганской области на 2021-

2024 годы»

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

| Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31.12.2023 года |  |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, кв.м |  | количество человек |  |  | площадь земельного участка, кв.м | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Макушино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 60 лет СССР, д. 10 | 1987 | 22.05.2013 | 47,6 | 5 |  | 01.06.2022 | 234,0 | 1 116 | 45:11:020203:23 | не сформирован |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 9 | 1932 | 28.08.2012 | 461,7 | 27 |  |  | 494,5 | 1 900 | земельные участки находятся в земельном массиве с кадастровым номером 45:11:000000:266, находящемся в федеральной собственности и предоставленном на праве аренды ОАО «РЖД» |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 22 | 1900 | 14.06.2013 | 181,3 | 6 |  |  | 183,7 | 5 637 |  |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 25 | 1900 | 28.08.2012 | 193,5 | 6 |  |  | 483,1 | 1 725 |  |  |  |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 1 | 1972 | 28.08.2012 | 75,6 | 4 |  |  | 428,8 | 2 180 |  |  |  |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 3 | 1918 | 28.08.2012 | 82,6 | 8 |  |  | 264,4 | 1 143 |  |  |  |
| ул. Советская, д. 21 | 1952 | 22.05.2013 | 175,7 | 5 |  |  | 403,3 | 1 240 |  |  |  |
| ул. Д. Бедного, д. 68 | 1958 | 28.08.2012 | 371,0 | 12 |  |  | 302,8 | 913 | 45:11:020602:128 | сформирован |  |
| ул. Комсомольская, д. 10 | 1966 | 22.05.2013 | 52,6 | 2 |  |  | 229,0 | 2 027 | 45:11:020204:37 | не сформирован |  |
| ул. Ленина, д. 72 | 1969 | 01.06.2016 | 51.4 | 6 |  |  | 70,0 | 527 | 45:11:020502:87 |  |  |
| пер. Ленинский, д. 7 | 1968 | 26.06.2013 | 79,5 | 5 |  |  | 230,8 | 1 222 | 45:11:020310:85 |  |  |
| ул. Пионерская, д. 18 | 1963 | 28.08.2012 | 343,0 | 17 |  |  | 568,9 | 7 159 | 45:11:020204:20 |  |  |
| Итого по г.Макушино | 12 МКД |  | 2 115,5 | 103 |  |  | 3893,3 | 26 789 |  |  |  |
| Итого по 1 этапу 2021-2022 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Кленовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Южная, д. 2 | 1957 | 04.07.2014 | 176,6 | 8 |  | 31.12.2023 | 369,3 | 1 403 | земельные участки находятся в земельном массиве с кадастровым номером 45:11:000000:266, находящемся в федеральной собственности и предоставленном на праве аренды ОАО «РЖД» |  |  |
| ул. Южная, д. 4 | 1960 |  | 177,2 | 8 |  |  | 461,1 | 1 920 |  |  |  |
| ул. Южная, д. 5 | 1960 |  | 136,5 | 6 |  |  | 486,4 | 2 109 |  |  |  |
| ул. Южная, д. 7 | 1954 |  | 70,2 | 9 |  |  | 186,6 | 830 |  |  |  |
| Итого по п.Кленовый | 4 МКД |  | 560,5 | 31 |  |  | 1503,4 | 6 262 |  |  |  |
| Село Степное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Молодежная, д. 7 | 1954 | 04.07.2014 | 163,1 | 5 |  | 31.12.2023 | 387,2 | 2 223 | на учете не состоит |  | не сформирован |
| ул. Молодежная, д. 13 | 1954 | 11.04.2016 | 81,4 | 3 |  |  | 269,1 | 1 776 |  |  |  |
| ул. Спортивная, д. 2 | 1954 | 04.07.2014 | 246,5 | 11 |  |  | 402,6 | 1 315 |  |  |  |
| ул. Спортивная, д. 4 | 1960 | 04.06.2014 | 362,9 | 12 |  |  | 521,3 | 1 560 |  |  |  |
| ул. Спортивная, д. 11 | 1954 | 11.04.2016 | 96,4 | 8 |  |  | 294,3 | 1 627 |  |  |  |
| ул. Спортивная, д. 12 | 1954 | 11.04.2016 | 83,4 | 3 |  |  | 232,8 | 1 500 |  |  |  |
| Итого по с.Степное | 6 МКД |  | 1 033,7 | 42 |  |  | 2 107,3 | 10 001 |  |  |  |
| Итого по 2 этапу 2023-2024 годов | 10 МКД |  | 1 594,2 | 73 |  |  | 3 610,7 | 16 263 |  |  |  |
| Всего по Макушинскому муниципальному округу | 22 МКД |  | 3 709,7 | 176 |  |  | 7 504,0 | 43 052 |  |  |  |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда Макушинского муници-

пального округа Курганской области на 2021-

2024 годы»

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

| Адрес многоквартирного дома | Расселяемая площадь, всего кв.м | Стоимость мероприятий по переселению | Выплата собственни-кам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | Предоставление приобретенных (построенных) жилых помещений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В строящихся домах |  | В домах, введенных в эксплуатацию |  | по договорам социального найма, кв.м | по договорам мены, кв.м |
|  |  |  | Расселяемая площадь, кв.м | Стоимость возмещения, рублей | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, рублей | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, рублей |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Макушино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 60 лет СССР, д. 10 | 47,6 | 1 982 092,0 | 0 | 0 | 58,0 | 1 982 092,0 | 0 | 0 | 58,0 | 0 |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 9 | 461,7 | 16 526 546,4 |  |  | 483,6 | 16 526 546,4 |  |  | 120,9 | 362,7 |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 22 | 181,3 | 7 545 619,2 |  |  | 213,8 | 7 545 619,2 |  |  | 36,8 | 177,0 |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 25 | 193,5 | 7 613 967,2 |  |  | 222,8 | 7 613 967,2 |  |  | 46,0 | 176,8 |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 1 | 75,6 | 3 144 008,0 |  |  | 92,0 | 3 144 008,0 |  |  | 92,0 | 0 |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 3 | 82,6 | 4 716 012,0 |  |  | 138,0 | 4 716 012,0 |  |  | 138,0 | 0 |
| ул. Советская, д. 21 | 175,7 | 6 882 643,6 |  |  | 201,4 | 6 882 643,6 |  |  | 138,0 | 63,4 |
| ул. Д. Бедного, д. 68 | 371,0 | 14 216 384,0 |  |  | 416,0 | 14 216 384,0 |  |  | 46,0 | 370,0 |
| ул. Комсомольская, д. 10 | 52,6 | 1 982 092,0 |  |  | 58,0 | 1 982 092,0 |  |  | 0 | 58,0 |
| ул. Ленина, д. 72 | 51.4 | 2 597 224,0 |  |  | 76,0 | 2 597 224,0 |  |  | 0 | 76,0 |
| пер. Ленинский, д. 7 | 79,5 | 3 554 096,0 |  |  | 104,0 | 3 554 096,0 |  |  | 104,0 | 0 |
| ул. Пионерская, д. 18 | 343,0 | 12 644 380,0 |  |  | 370,0 | 12 644 380,0 |  |  | 150,0 | 220,0 |
| Итого по г.Макушино | 2 115,5 | 83 405 064,4 | 0 | 0 | 2 433,6 | 83 405 064,4 | 0 | 0 | 929,7 | 1 503,9 |
| Итого по 1 этапу 2021-2022 годов | 2 115,5 | 83 405 064,4 | 0 | 0 | 2 433,6 | 83 405 064,4 | 0 | 0 | 929,7 | 1 503,9 |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Кленовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Южная, д. 2 | 176,6 | 6 851 887,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,5 | 6 851 887,0 | 154,5 | 46,0 |
| ул. Южная, д. 4 | 177,2 | 6 957 826,4 |  |  |  |  | 203,6 | 6 957 826,4 | 46,0 | 157,6 |
| ул. Южная, д. 5 | 136,5 | 6 288 016,0 |  |  |  |  | 184,0 | 6 288 016,0 | 46,0 | 138,0 |
| ул. Южная, д. 7 | 70,2 | 3 075 660,0 |  |  |  |  | 90,0 | 3 075 660,0 | 90,0 |  |
| Итого по п.Кленовый | 560,5 | 23 173 389,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678,1 | 23 173 389,4 | 336,5 | 341,6 |
| Село Степное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Молодежная, д. 7 | 163,1 | 6 288 016,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,0 | 6 288 016,0 | 46,0 | 138,0 |
| ул. Молодежная, д. 13 | 81,4 | 3 144 008,0 |  |  |  |  | 92,0 | 3 144 008,0 | 0 | 92,0 |
| ул. Спортивная, д. 2 | 246,5 | 9 558 467,8 |  |  |  |  | 279,7 | 9 558 467,8 | 0 | 279,7 |
| ул. Спортивная, д. 4 | 362,9 | 12 401 744,6 |  |  |  |  | 362,9 | 12 401 744,6 | 0 | 362,9 |
| ул. Спортивная, д. 11 | 96,4 | 4 169 228,0 |  |  |  |  | 122,0 | 4 169 228,0 | 46,0 | 76,0 |
| ул. Спортивная, д. 12 | 83,4 | 3 622 444,0 |  |  |  |  | 106,0 | 3 622 444,0 | 0 | 106,0 |
| Итого по с.Степное | 1 033,7 | 39 183 908,4 |  |  |  |  | 1 146,6 | 39 183 908,4 | 92,0 | 1 054,6 |
| Итого по 2 этапу 2023-2024 годов | 1 594,2 | 62 357 297,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 824,7 | 62 357 297,8 | 428,5 | 1 396,2 |
| Всего по Макушинскому муниципальному округу | 3 709,7 | 145 762 362,2 | 0 | 0 | 2 433,6 | 83 405 064,4 | 1 824,7 | 62 357 297,8 | 1 404,2 | 2 900,1 |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда Макушинского муници-

пального округа Курганской области на 2021-

2024 годы»

План мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,

по источникам финансирования

| Адрес многоквартирного дома | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальная собственность | собственность граждан |  | муниципальная собственность | собственность граждан |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Макушино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 60 лет СССР, д. 10 | 5 | 1 |  | 1 | 0 | 47,6 | 47,6 | 0 | 1 982 092,0 | 1 594 148,75 | 387 943,25 |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 9 | 27 | 12 |  | 5 | 7 | 461,7 | 167,6 | 294,1 | 16 526 546,4 | 15 462 573,06 | 1 063 973,34 |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 22 | 6 | 5 |  | 1 | 4 | 181,3 | 36,8 | 144,5 | 7 545 619,2 | 6 071 831,26 | 1 473 787,94 |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 25 | 6 | 5 |  | 1 | 4 | 193,5 | 42,7 | 150,8 | 7 613 967,2 | 6 480 415,61 | 1 133 551,59 |  |  |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 1 | 4 | 2 |  | 2 | 0 | 75,6 | 75,6 | 0 | 3 144 008,0 | 2 531 883,3 | 612 124,7 |  |  |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 3 | 8 | 3 |  | 3 | 0 | 82,6 | 82,6 | 0 | 4 716 012,0 | 2 766 316,95 | 1 949 695,05 |  |  |
| ул. Советская, д. 21 | 5 | 4 |  | 3 | 1 | 175,7 | 112,3 | 63,4 | 6 882 643,6 | 5 884 284,34 | 998 359,26 |  |  |
| ул. Д. Бедного, д. 68 | 12 | 8 |  | 1 | 7 | 371,0 | 40,8 | 330,2 | 14 216 384,0 | 12 424 982,89 | 1 791 401,11 |  |  |
| ул. Комсомольская, д. 10 | 2 | 1 |  | 0 | 1 | 52,6 | 0 | 52,6 | 1 982 092,0 | 1 761 601,35 | 220 490,65 |  |  |
| ул. Ленина, д. 72 | 6 | 2 |  | 0 | 2 | 51.4 | 0 | 51,4 | 2 597 224,0 | 1 721 412,72 | 875 811,28 |  |  |
| пер. Ленинский, д. 7 | 5 | 2 |  | 1 | 1 | 79,5 | 39,8 | 39,7 | 3 554 096,0 | 2 662 496,33 | 891 599,67 |  |  |
| ул. Пионерская, д. 18 | 17 | 7 |  | 3 | 4 | 343,0 | 139,9 | 203,1 | 12 644 380,0 | 11 487 248,34 | 1 157 131,66 |  |  |
| Итого по г.Макушино | 103 | 52 |  | 21 | 31 | 2 115,5 | 785,7 | 1 329,8 | 83 405 064,4 | 70 849 194,93 | 12 555 869,47 |  |  |
| Итого по 1 этапу 2021-2022 годов | 103 | 52 |  | 21 | 31 | 2 115,5 | 785,7 | 1329,8 | 83 405 064,4 | 70 849 194,93 | 12 555 869,47 |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Кленовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Южная, д. 2 | 8 |  | 5 | 4 | 1 | 176,6 | 140,3 | 36,3 | 6 851 887,0 | 5 914 425,83 | 937 461,17 |  |  |
| ул. Южная, д. 4 | 8 |  | 4 | 1 | 3 | 177,2 | 30,0 | 147,2 | 6 957 826,4 | 5 934 520,14 | 1 023 306,26 |  |  |
| ул. Южная, д. 5 | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 136,5 | 33,8 | 102,7 | 6 288 016,0 | 4 571 455,98 | 1 716 560,02 |  |  |
| ул. Южная, д. 7 | 9 |  | 3 | 3 | 0 | 70,2 | 70,2 | 0 | 3 075 660,0 | 2 351 034,5 | 724 625,5 |  |  |
| Итого по п.Кленовый | 31 |  | 16 | 9 | 7 | 560,5 | 274,3 | 286,2 | 23 173 389,4 | 18 771 436,45 | 4 401 952,95 |  |  |
| Село Степное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Молодежная, д. 7 | 5 |  | 4 | 1 | 3 | 163,1 | 43,2 | 119,9 | 6 288 016,0 | 5 462 303,81 | 825 712,19 |  |  |
| ул. Молодежная, д. 13 | 3 |  | 2 | 0 | 2 | 81,4 | 0 | 81,4 | 3 144 008,0 | 2 726 128,32 | 417 879,68 |  |  |
| ул. Спортивная, д. 2 | 11 |  | 6 | 0 | 6 | 246,5 | 0 | 246,5 | 9 558 467,8 | 8 255 413,18 | 1 303 054,62 |  |  |
| ул. Спортивная, д. 4 | 12 |  | 7 | 0 | 7 | 362,9 | 0 | 362,9 | 12 401 744,6 | 12 153 709,7 | 248 034,9 |  |  |
| ул. Спортивная, д. 11 | 8 |  | 3 | 1 | 2 | 96,4 | 33,3 | 63,1 | 4 169 228,0 | 3 228 486,12 | 940 741,88 |  |  |
| ул. Спортивная, д. 12 | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 83,4 | 0 | 83,4 | 3 622 444,0 | 2 793 109,36 | 829 334,64 |  |  |
| Итого по с.Степное | 42 |  | 25 | 2 | 23 | 1 033,7 | 76,5 | 957,2 | 39 183 908,4 | 34 619 150,49 | 4 564 757,91 |  |  |
| Итого по 2 этапу 2023-2024 годов | 73 |  | 41 | 11 | 30 | 1 594,2 | 350,8 | 1 243,4 | 62 357 297,8 | 53 390 586,94 | 8 966 710,86 |  |  |
| Всего по Макушинскому муниципальному округу | 176 |  | 93 | 32 | 61 | 3709,7 | 1136,5 | 2 573,2 | 145 762 362,2 | 124 239 781,87 | 21 522 580,33 |  |  |

Заместитель Главы Макушинского муниципального округа

– управляющий делами Администрации 												         О.А. Бекезина