Российская Федерация

Курганская область

Макушинский муниципальный округ

Администрация Макушинского муниципального округа

Постановление

От     15.11.2021г.      № 742

г. Макушино

О внесении изменений в Постановление Администрации

Макушинского муниципального округа  от 21.01.2021г. №15 « Об утверждении муниципальной программы«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области

на 2021-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях решения проблемы обеспечения жильем граждан Макушинского муниципального округа, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для проживания, Администрация Макушинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Макушинского муниципального округа от 21.01.2021г. №15 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021 – 2024 годы»

(далее-Постановление):

1.1. Приложения 1,2,3 к Постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложениями 1,2,3 к настоящему постановлению.

1.2. Дополнить Постановление приложением 4, согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Макушинского муниципального округа по строительству и ЖКХ-Хухровскую И.В.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Макушинского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Макушинского муниципального округа			                           А.Н. Катков

Исп. Петрова М.Л.

Тел.20387

Разослано по списку (см. оборот)

СПРАВКА – РАССЫЛКА

к постановлению Администрации Макушинского муниципального округа

«О внесении изменений в Постановление от 21.01.2021г. №15 « Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 годы»

Разослано:		1. В дело - 1

2. Прокурор - 1

3. Экономический отдел – 1

4. Сектор ЖКХ. - 1

Исп. Петрова М.Л.

Тел.20387

Приложение 1 к постановлению

Администрации Макушинского

муниципального округа

от  15.11.2021 года №  742

«О внесении изменений в постанов-

ление Администрации Макушинского

муниципального округа от 21.01.2021г.

№15 «Об утверждении программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда Макушинского муни-

ципального округа Курганской области

на 2021-2024 годы»

Раздел 1. П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 годы»

| Наименование | муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 годы» (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | отдел архитектуры и строительства Администрации Макушинского муниципального округа, сектор жилищно-коммунального хозяйства Администрации Макушинского муниципального округа (далее по тексту- сектор ЖКХ) |
| Соисполнитель | отдел экономического развития Администрации Макушинского муниципального округа |
| Цели | - обеспечение расселения многоквартирных домов,признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; -создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Задачи | -переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки; -сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; -развитие жилищного строительства на территории Макушинского муниципального округа, в том числе индивидуального жилищного строительства |
| Целевые индикаторы | - площадь многоквартирных домов, планируемых к расселению 2021; 2022; 2023; 2024. 685,8; 2328,0; 643,0; 0. - количество переселенных жителей 2021; 2022; 2023; 2024. 38; 105; 25; 0. Значение целевых индикаторов «площадь многоквартирных домов, планируемых к расселению» и «количество переселенных жителей» планируется достигнуть при условии получения Макушинским муниципальным округом средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и субсидий областного бюджета для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Сроки реализации (при наличии этапы): | 2021 – 2024годы 1 этап – 2021 – 2022 годы 2 этап – 2023 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований: | Прогнозируемый объем бюджетных ассигнований составляет 161259338,10 рублей, в том числе: - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 128108910,25 рублей, - средства областного бюджета 31250427,85 рублей, - средства бюджета Макушинского муниципального округа Курганской области(далее-Макушинского муниципального округа – 1 900 000 рублей Объемы финансирования по этапам Программы: 1 этап - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 104857374,39 рублей, - средства областного бюджета –26134012,51 рублей, - средства бюджета Макушинского муниципального округа – 1225000 рублей. 2 этап - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 23251535,86 рублей, - средства областного бюджета – 5116415,34 рублей, - средства бюджета Макушинского муниципального округа – 675 000 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации: | - обеспечение 168 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения, соответствующие современным санитарным и техническим правилам и нормам; - ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Макушинского муниципального округа |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния и проблем,

на решение которых направлена Программа

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, является особо актуальной и первостепенной для органов местного самоуправления Макушинского муниципального округа, поскольку несоответствие аварийного жилья требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, не только не обеспечивает комфортного проживания, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. По состоянию на 1 января 2017 года в реестр многоквартирных аварийных домов Макушинского муниципального округа Курганской области включены 22 многоквартирных дома, признанных непригодными для проживания, в которых проживают 168 человек (93 семьи).

Органы местного самоуправления Макушинского муниципального округа не имеют возможности предоставить гражданам, проживающим в аварийном жилье, благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, по причине отсутствия финансовых возможностей и свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, а уровень цен на жилые помещения и отсутствие доступного финансово-кредитного механизма не позволяют большинству граждан, проживающих в аварийных домах, самостоятельно приобрести жилые помещения удовлетворительного качества.

- В настоящее время решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств местного бюджета не представляется возможным. Для решения этой проблемы требуется финансовая поддержка за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, что возможно осуществить только в рамках реализации настоящей Программы, поскольку именно программный метод переселения граждан из аварийного жилищного фонда является наиболее эффективным и реальным и предусматривает совместное финансирование за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и средств местного бюджета.

Раздел 3. Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

Направления реализации программы соответствуют приоритетам, целям и задачам национального проекта «Жилье и городская среда»:

- создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая не только позволяет удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Кроме того, приоритеты государственной политики, реализуемые в рамках Программы, соответствуют государственным задачам, обозначенным в Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2019 - 2025 годы, в частности:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки;

- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

- развитие жилищного строительства в Курганской области.

Раздел 4. Цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Основные задачи - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки;

- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

-развитие жилищного строительства на территории Макушинского муниципального округа, в том числе индивидуального жилищного строительства.

В Программе принимают участие три населенных пункта Макушинского муниципального округа Курганской области:

- города Макушино;

- село Степное;

- поселок Кленовый.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенных в Программу, представлен в приложении 1.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения, указан в приложении 2 к Программе.

Раздел 5. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2021 - 2024 годы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, запланированное в рамках реализации настоящей Программы в 2021 году в городе Макушино Макушинского муниципального округа Курганской области будет осуществлено в срок до 01 июня 2022 года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, запланированное в рамках реализации настоящей Программы в 2022 году в селе Степное и поселке Кленовый Макушинского муниципального округа Курганской области будет осуществлено в срок до 31 декабря 2024 года.

Раздел 6. Прогноз ожидаемых конечных результатов

реализации Программы

Программа носит социальный характер, ее основным критерием эффективности является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

В результате реализации мероприятий Программы, будут переселены в благоустроенное жилье, соответствующее современным санитарным и техническим правилам и нормам 168 человек, из 22 жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации до 1 января 2017 года. В рамках настоящей Программы будет расселено 3656,8 кв. метров общей площади аварийного жилья в Макушинском муниципальном округе.

В результате реализации Программы будет произведена ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Макушинского муниципального округа.

Раздел 7. Перечень мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

- нормативно – правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;

- финансовое обеспечение реализации Программы;

- организационное обеспечение реализации Программы.

Мероприятия по совершенствованию нормативно – правовой базы включают в себя разработку нормативно – правовых документов, связанных с механизмом реализации мероприятий Программы.

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации Программы являются подготовка необходимых технико – экономических обоснований и расчетов при формировании бюджета Макушинского муниципального округа на соответствующий год.

Перечень

организационных мероприятий муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация перечня квартир, подлежащих расселению, по площадям и способам расселения |  | В течение срока реализации Программы | сектор ЖКХ Администрации Макушинского муниципального округа |
| 2. | Заключение Соглашения с Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области о предоставлении финансовой поддержки на реализацию мероприятий Программы | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | до 16 апреля 2021 года | Первый заместитель Главы Макушинского муниципального округа по финансово-экономическим вопросам |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | до 15 ноября 2021 года |  |
| 3. | Формирование необходимой технической документации для проведения аукциона по приобретению квартир на вторичном рынке жилья | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | до 31 декабря 2021 года | Отдел архитектуры и строительства Администрации Макушинского муниципального округа, отдел муниципальных закупок и правового обеспечения Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый муниципального округа | до 01 июня 2022 года |  |
| 4. | Проведение аукциона по приобретению квартир в многоквартирном доме | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | до 31 декабря 2021 года | Отдел муниципальных закупок и правового обеспечения Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | До 31 декабря 2022 года |  |
| 5. | Покупка квартир у застройщика в строящихся домах. Покупка квартир у застройщика в домах, введённых в эксплуатацию. Покупка квартир у лиц, не являющихся застройщиками. Выкуп жилых помещений у собственников |  | в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными по итогам аукциона по покупке квартир многоквартирных домов и соглашениями на выкуп |  |
| 6. | Приобретение квартир | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | не позднее 15 мая 2022 года | Отдел муниципальных закупок и правового обеспечения Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | не позднее 15 ноября 2022 года |  |
| 7 | Регистрация права собственности муниципального образования Макушинский муниципальный округ на жилые помещения | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | не позднее 01 июня 2022 года | Отдел экономического развития Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | не позднее 01 марта 2022 года |  |
| 8 | Заключение договоров мены и социального найма с собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | после регистрации права собственности муниципального образования Макушинский муниципальный округ, но не позднее 15 июня 2022 года |  |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | после регистрации права собственности муниципального образования Макушинский муниципальный округ, но не позднее 15 июня 2022 года |  |
| 10 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в приобретенные квартиры в многоквартирных домах | из аварийного жилищного фонда г.Макушино | до 01 июня 2022 года | Администрация Макушинского муниципального округа Курганской области |
|  |  | из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | до 31 декабря 2022 года |  |
| 11 | Направление уведомления об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд |  | до 01 июня 2022 года | Сектор ЖКХ Администрации Макушинского муниципального округа |
| 12 | Проведение оценки квартиры |  |  |  |
| 13 | Заключение соглашения о выкупной цене жилого помещения, в связи с изъятием жилых помещений для муниципальных нужд |  |  |  |
| 14 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года | в г.Макушино | до 30 ноября 2022 года | Заместитель Главы Макушинского муниципального округа по строительству и ЖКХ |
|  |  | в с.Степное и п.Кленовый | до 30 апреля 2023 года |  |
| 15 | Снятие с государственного кадастрового учета многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года | в г.Макушино | до 31 декабря 2022 года | Отдел экономического развития Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | в с.Степное и п.Кленовый | до 31 декабря 2022 года |  |
| 16 | Подготовка документации на освободившиеся земельные участки после сноса аварийных многоквартирных жилых домов для их последующего введения в хозяйственный и налоговый оборот |  | не позднее 30 июня 2023 года |  |

Раздел 9. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы приведены в таблице.

таблица

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Целевое значение по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | площадь многоквартирных домов, планируемых к расселению (г.Макушино) | Квадратные метры | 543,5 | 1412,0 | 122,3 | 0 |
| 2 | площадь многоквартирных домов, планируемых к расселению (с.Степное,п.Кленовый) | Квадратные метры | 142,3 | 916,0 | 520,7 | 0 |
| 3 | количество переселенных жителей (г.Макушино) | человек | 30 | 60 | 5 | 0 |
| 4 | количество переселенных жителей (с.Степное,п.Кленовый) | человек | 8 | 45 | 20 | 0 |

Раздел 10. Ресурсное обеспечение Программы

и обоснование объема финансовых средств,

планируемого на реализацию Программы

За период действия Программы на реализацию ее мероприятий планируется привлечь 161259338,10 рублей.

Информация об объеме финансовых средств, планируемом на реализацию Программы и источниках финансирования, содержится в приложениях 3,4 к Программе.

Объем финансирования Программы по источникам и годам:

| Источник финансирования | Объемы финансирования*, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего 2021-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Общий объем финансирования Программы, всего | 161259338,10 | 30724310,20 | 101492076,70 | 28367951,20 | 675 000,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 128108910,25 | 23461039,96 | 81396334,43 | 23251535,86 | 0 |
| Средства областного бюджета | 31250427,85 | 7229270,24 | 18904742,27 | 5116415,34 | 0 |
| Средства бюджета Макушинского муниципального округа | 1900000,00 | 34000,00 | 1191000,00 | 0 | 675 000,0 |

*Объем финансирования Программы будет ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год с учетом стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, устанавливаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Объем финансирования Программы может быть изменен по итогам осуществления закупок квартир в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) оценки размера возмещения за жилые помещения в связи с изъятием для муниципальных нужд.

Оценка размера возмещения за жилые помещения в аварийных многоквартирных домах производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Объем финансирования Программы рассчитан в соответствии с приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2020 года N 351/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 3 квартал 2020года», от 28 сентября года N 699/пр «О показателях стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации  на 4 квартал 2021 года».

Объем финансирования Программы может быть изменен по итогам осуществления муниципальными образованиями - участниками Программы закупок квартир в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) оценки размера возмещения за  жилые помещения в связи с изъятием для муниципальных нужд. Оценка размера возмещения за жилые помещения в аварийных многоквартирных домах производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года Ns 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Объем финансовых средств для реализации Программы определяется по формуле:

Vcp = \/д + Бдоп х С, где:

Vcp - объем финансовых средств для реализации Программы;

Уд - объем финансовых средств в рамках долевого финансирования Фонда, равный Уд = 8ж х С;

Эж - общая площадь жилого помещения, предоставляемого гражданам,

подлежащим переселению, равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому указанными гражданами;

Эдоп - дополнительные квадратные метры общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, финансируемые за счет средств областного или местных бюджетов сверх доли обязательного финансирования;

С - размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

По каждому помещению каждого аварийного многоквартирного дома произведен расчет объема финансовых средств на реализацию Программы. Дополнительные квадратные метры общей площади жилого помещения рассчитаны как разница между общей площадью жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, и общей площадью сносимого жилого помещения.

Общая площадь жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, рассчитывается исходя из размеров квартир по числу комнат и их площади в соответствии с пунктом 5.2 СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года № 883/пр (далее - СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»).

При расчете площади жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, применяется нижняя граница размеров рекомендуемой площади квартир в зависимости от числа комнат, установленная пунктом 5.2 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», увеличенная на 2 квадратных метра.

В случае если площадь жилого помещения, полученная при расчете предоставляемого жилого помещения, меньше, чем общая площадь сносимого жилого помещения, то предоставляется жилое помещение общей площадью не менее, чем общая площадь помещения, ранее занимаемого гражданами, подлежащими переселению.

Заместитель Главы

Макушинского муниципального округа-

Управляющий делами Администрации                                                             О.А. Бекезина

Приложение 1 к муниципальной

программе «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

Макушинского муниципального

округа Курганской области

на 2021-2024 годы»

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

| Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию |  | Дата признания многоквартирного дома аварийным |  |  | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31.12.2023 года |  |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | площадь, кв.м |  | количество человек |  |  | площадь земельного участка, кв.м | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Макушино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 60 лет СССР, д. 10 | 1987 |  | 22.05.2013 |  |  | 47,6 | 5 |  | 31.12.2022 | 234,0 | 1 116 | 45:11:020203:23 | не сформирован |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 9 | 1932 |  | 28.08.2012 |  |  | 352,6 | 12 |  |  | 494,5 | 1900 |  |  |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 22 | 1900 |  | 14.06.2013 |  |  | 183,3 | 6 |  |  | 183,7 | 5 637 | земельные участки находятся в земельном массиве с кадастровым номером 45:11:000000:266, находящемся в федеральной собственности и предоставленном на праве аренды ОАО «РЖД» |  |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 25 | 1900 |  | 28.08.2012 |  |  | 206,5 | 7 |  |  | 483,1 | 1 725 |  |  |  |  |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 1 | 1972 |  | 28.08.2012 |  |  | 75,6 | 4 |  |  | 428,8 | 2 180 |  |  |  |  |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 3 | 1918 |  | 28.08.2012 |  |  | 82,6 | 7 |  |  | 264,4 | 1 143 |  |  |  |  |
| ул. Советская, д. 21 | 1952 |  | 22.05.2013 |  |  | 112,3 | 3 |  |  | 403,3 | 1 240 |  |  |  |  |
| ул.Д.Бедного д.68 | 1958 |  | 28.08.2012 |  |  | 368,5 | 12 |  |  | 302,8 | 913 | 45:11:020602:128 |  | сформирован |  |
| Ул.Комсомольская,д.10 | 1966 |  | 22.05.2013 |  |  | 52,6 | 2 |  |  | 229,0 | 2027 | 45:11:020204:37 |  | не сформирован |  |
| Ул.Ленина,д.72 | 1969 |  | 01.06.2016 |  |  | 51,4 | 6 |  |  | 70,0 | 527 | 45:11:020502:87 |  | не сформирован |  |
| пер. Ленинский, д. 7 | 1968 |  | 26.06.2013 |  |  | 79,5 | 5 |  |  | 230,8 | 1 222 | 45:11:020310:85 |  |  |  |
| л. Пионерская, д. 18 | 1963 |  | 28.08.2012 |  |  | 343 | 16 |  |  | 568,9 | 7 159 | 45:11:020204:20 |  |  |  |
| Итого по г.Макушино | 12 МКД |  |  |  |  | 1955,5 | 90 |  |  | 3893,3 | 26 789 |  |  |  |  |
| Поселок Кленовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Южная, д. 2 | 1957 |  | 04.07.2014 |  |  | 26,4 | 2 |  | 31.12.2022 | 369,3 | 1 403 | земельные участки находятся в земельном массиве с кадастровым номером 45:11:000000:266, находящемся в федеральной собственности и предоставленном на праве аренды ОАО «РЖД» |  |  |  |
| ул. Южная, д. 4 | 1960 |  |  |  |  | 90 | 4 |  |  | 461,1 | 1 920 |  |  |  |  |
| ул. Южная, д. 7 | 1954 |  |  |  |  | 65,4 | 9 |  |  | 186,6 | 830 |  |  |  |  |
| Итого по п.Кленовый | 3 МКД |  |  |  |  | 181,8 | 15 |  |  | 1017 | 4153 |  |  |  |  |
| Село Степное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Молодежная, д. 7 | 1954 |  | 04.07.2014 |  |  | 158,3 | 5 |  | 31.12.2022 | 387,2 | 2 223 | на учете не состоит |  |  | не сформирован |
| ул. Спортивная, д. 2 | 1954 |  | 04.07.2014 |  |  | 236,2 | 11 |  |  | 402,6 | 1 315 |  |  |  |  |
| ул. Спортивная, д. 4 | 1960 |  | 04.06.2014 |  |  | 302,2 | 11 |  |  | 521,3 | 1 560 |  |  |  |  |
| ул. Спортивная, д. 11 | 1954 |  | 11.04.2016 |  |  | 96,4 | 8 |  |  | 294,3 | 1 627 |  |  |  |  |
| ул. Спортивная, д. 12 | 1954 |  | 11.04.2016 |  |  | 83,4 | 3 |  |  | 232,8 | 1 500 |  |  |  |  |
| Итого по с.Степное | 5 МКД |  |  |  |  | 876,5 | 38 |  |  | 2 107,3 | 10 001 |  |  |  |  |
| ИТОГО по 1 этапу 2021-2022 годов |  |  |  |  |  | 3013,8 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Макушино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 9 |  | 1932 |  | 28.08.2012 |  | 122,3 | 5 |  | 31.12.2023 | 494,5 | 1900 | земельные участки находятся в земельном массиве с кадастровым номером 45:11:000000:266, находящемся в федеральной собственности и предоставленном на праве аренды ОАО «РЖД» |  |  |  |
| Итого по г.Макушино |  |  |  |  |  | 122,3 | 5 |  |  | 494,5 | 1900 |  |  |  |  |
| Поселок Кленовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Южная, д. 2 |  | 1957 |  |  | 04.07.2014 | 148,9 | 6 |  | 31.12.2023 | 369,3 | 1 403 | земельные участки находятся в земельном массиве с кадастровым номером 45:11:000000:266, находящемся в федеральной собственности и предоставленном на праве аренды ОАО «РЖД» |  |  |  |
| ул. Южная, д. 4 |  | 1960 |  |  |  | 93,1 | 4 |  |  | 461,1 | 1 920 |  |  |  |  |
| ул. Южная, д. 5 |  | 1960 |  |  |  | 136,0 | 6 |  |  | 486,4 | 2 109 |  |  |  |  |
| Итого по п.Кленовый |  |  |  |  |  | 378,0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Село Степное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Молодежная, д. 13 |  | 1954 |  |  | 11.04.2016 | 81,4 | 3 |  | 31.12.2022 | 269,1 | 1 776 | на учете не состоит |  |  | не сформирован |
| ул. Спортивная, д. 4 |  | 1960 |  |  | 04.06.2014 | 61,3 | 1 |  |  | 521,3 | 1 560 | на учете не состоит |  |  | не сформирован |
| Итого по с.Степное |  |  |  |  |  | 142,7 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2 этапу 2023-2024 годов | 6 МКД |  |  |  |  | 643,0 | 25 |  |  | 3 610,7 | 16 263 |  |  |  |  |
| Всего по Макушинскому муниципальному округу | 22 МКД |  |  |  |  | 3656,8 | 168 |  |  | 7 504,0 | 43 052 |  |  |  |  |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда Макушинского муниципаль-

ного округа Курганской области на 2021-2024

годы»

План мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,

по способам переселения

| Адрес многоквартирного дома | Расселяемая площадь, всего кв.м | Стоимость мероприятий по переселению | Выкуп у собственников жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  |  |  | Предоставление приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В строящихся домах |  | В домах, введенных в эксплуатацию(вторичное жилье) |  | Покупка квартир у лиц, не являющихся застройщиками |  | по договорам социального найма, кв.м |  | по договорам мены, кв.м |
|  |  |  | Расселяемая площадь, кв.м | Стоимость возмещения, рублей | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, рублей | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, рублей | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, рублей |  |  |  |
| ул. 60 лет СССР, д. 10 | 47,6 | 2084614,00 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 66,8 | 2084614,00 | 66,8 |  | 0 |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 9 | 474,9 | 18755761,70 |  |  | 414,3 | 15287255,70 |  |  | 94 | 3468506,00 | 127 |  | 381,3 |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 22 | 183,3 | 7922115,20 |  |  | 88 | 3247112,00 | 98,0 | 3349052,00 | 39,8 | 1325951,20 | 88,8 |  | 137,0 |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 25 | 206,5 | 9637330,20 |  |  | 215,8 | 7962804,20 | 54,4 | 1674526,00 |  |  | 87,4 |  | 182,8 |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 1 | 75,6 | 3482577,00 |  |  | 49,0 | 1808051,00 | 54,1 | 1674526,00 |  |  | 103,1 |  | 0 |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 3 | 82,6 | 5157103,00 |  |  | 49,0 | 1808051,00 | 108,7 | 3349052,00 |  |  | 157,7 |  | 0 |
| ул. Советская, д. 21 | 112,3 | 5157103,00 |  |  | 49,0 | 1808051,00 | 53,9 | 1674526,00 | 53,4 | 1674526,00 | 156,3 |  | 0 |
| ул. Д. Бедного, д. 68 | 368,5 | 12654882,00 | 102,1 | 921000,00 | 257 | 9483043,00 |  |  | 61,0 | 2250839,00 | 49,0 |  | 371,1 |
| ул. Комсомольская, д. 10 | 52,6 | 2250839,00 |  |  | 61,0 | 2250839,00 |  |  |  |  | 0 |  | 61,0 |
| ул. Ленина, д. 72 | 51.4 | 3025718,00 |  |  | 82,0 | 3025718,00 |  |  |  |  | 0 |  | 82,0 |
| пер. Ленинский, д. 7 | 79,5 | 3759140,00 |  |  |  |  |  |  | 107,0 | 3759140,0 | 107,0 |  | 0 |
| ул. Пионерская, д. 18 | 343,0 | 14293984,00 |  |  | 244,0 | 9003356,00 | 54,4 | 1674526,00 | 98,0 | 3616102,00 | 164,4 |  | 232,0 |
| Итого по г.Макушино | 2077,8 | 88181167,10 | 102,1 | 921000,00 | 1509,1 | 55684280,50 | 423,5 | 13396208,00 | 520,0 | 18179678,00 | 1107,5 |  | 1447,2 |
| ул. Южная, д. 2 | 175,3 | 8623296,30 |  |  | 184,7 | 6815245,30 |  |  | 49,0 | 1808051,00 | 184,7 |  | 49,0 |
| ул. Южная, д. 4 | 183,1 | 7250653,50 |  |  | 142,4 | 5254417,60 |  |  | 54,1 | 1996235,90 | 35,9 |  | 160,6 |
| ул. Южная, д. 5 | 136,0 | 7232204,00 |  |  | 196,0 | 7232204,00 |  |  |  |  | 49,0 |  | 147,0 |
| ул. Южная, д. 7 | 65,4 | 3653001,00 |  |  | 66,0 | 2435334,00 |  |  | 33,0 | 1217667,00 | 99,0 |  |  |
| Итого по п.Кленовый | 559,8 | 26759154,80 |  |  | 589,1 | 21737200,90 |  |  | 136,1 | 5021953,90 | 368,6 |  | 356,6 |
| ул. Молодежная, д. 7 | 158,3 | 7232204,00 |  |  | 147,0 | 5424153,00 |  |  | 49,0 | 1808051,00 | 49,0 |  | 147,0 |
| ул. Молодежная, д. 13 | 81,4 | 3616102,00 |  |  | 98,0 | 3616102,00 |  |  |  |  |  |  | 98,0 |
| ул. Спортивная, д. 2 | 236,2 | 10848306,00 |  |  | 294,0 | 10848306,00 |  |  |  |  | 49,0 |  | 245,0 |
| ул. Спортивная, д. 4 | 363,5 | 13645250,20 |  |  | 208,8 | 7704511,20 | 98,0 | 3616102,00 | 63,0 | 2324637,00 |  |  | 369,8 |
| ул. Спортивная, д. 11 | 96,4 | 4833769,00 |  |  | 131,0 | 4833769,00 |  |  |  |  | 49,0 |  |  |
| ул. Спортивная, д. 12 | 83,4 | 4243385,00 |  |  | 115,0 | 4243385,00 |  |  |  |  | 82,0 |  | 115,0 |
| Итого по с.Степное | 1019,2 | 44419016,20 |  |  | 993,8 | 36670226,20 | 98,0 | 3616102,00 | 112,0 | 4132688,00 | 229,0 |  | 974,8 |
| Всего по Макушинскому муниципальному округу | 3656,8 | 159359338,10 | 102,1 | 921000,00 | 3092,0 | 114091708,00 | 521,5 | 17012310,00 | 768,1 | 27334320,10 | 1705,1 |  | 2778,6 |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда Макушинского муниципаль-

ного округа Курганской области  на 2021-2024

годы»

План мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,

по источникам финансирования

| Адрес многоквартирного дома | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальная собственность | собственность граждан |  | муниципальная собственность | собственность граждан |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета Макушинского муниципального округа |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Макушино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 60 лет СССР, д. 10 | 5 | 1 |  | 1 | 0 | 47,6 | 47,6 | 0 | 2084614,00 | 1594148,75 | 490465,25 |  |  |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 37,7 | 37,7 | 0 | 1674526,00 | 1262592,60 | 411933,40 |  |  |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 3 | 6 | 2 |  | 2 | 0 | 55,6 | 55,6 | 0 | 3349052,00 | 1862072,91 | 1486979,09 |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 25 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 42,7 | 42,7 | 0 | 1674526,00 | 1430045,20 | 244480,80 |  |  |
| ул. Советская, д. 21 | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 76 | 76 | 0 | 3349052,00 | 2545279,52 | 803772,48 |  |  |
| ул. Пионерская, д. 18 | 6 | 2 |  | 1 | 1 | 85,9 | 43,5 | 42,4 | 3482577,00 | 2990064,87 | 492512,13 |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 22 | 4 | 3 |  | 2 | 1 | 118,5 | 77,8 | 40,7 | 4675003,20 | 3968626,62 | 706376,58 |  |  |
| пер. Ленинский, д. 7 | 5 | 2 |  | 2 | 0 | 79,5 | 79,5 | 0 | 3759140,00 | 2662496,34 | 1096643,66 |  |  |
| Итого по г.Макушино | 30 | 14 |  | 12 | 2 | 543,5 | 460,4 | 83,1 | 24048490,20 | 18315326,81 | 5733163,39 |  |  |
| Село Степное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Спортивная, д. 4 | 4 | 2 |  | 0 | 2 | 94,6 | 0 | 94,6 | 3616102,00 | 3420832,49 | 195269,51 |  |  |
| Итого по с.Степное | 4 | 2 |  | 0 | 2 | 94,6 | 0 | 94,6 | 3616102,00 | 3420832,49 | 195269,51 |  |  |
| Поселок Кленовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Южная, д. 7 | 2 | 1 |  | 1 | 0 | 21,3 | 21,3 | 0 | 1217667,00 | 770229,73 | 447437,27 |  |  |
| ул. Южная, д. 2 | 2 | 1 |  | 1 | 0 | 26,4 | 26,4 | 0 | 1808051,00 | 954650,93 | 853400,07 |  |  |
| Итого по п.Кленовый | 4 | 2 |  | 2 | 0 | 47,7 | 47,7 | 0 | 3025718,00 | 1724880,66 | 1300837,34 |  |  |
| ИТОГО 2021 год | 38 | 18 |  | 14 | 4 | 685,8 | 508,1 | 177,7 | 30690310,20 | 23461039,96 | 7229270,24 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Макушино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 9 | 17 | 10 |  | 3 | 7 | 352,6 | 121,4 | 231,2 | 14243014,00 | 12750375,64 | 1492638,36 |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 22 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 64,8 | 0 | 64,8 | 3247112,00 | 2343234,10 | 903877,90 |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 25 | 6 | 5 |  | 1 | 4 | 163,8 | 13 | 150,8 | 7962804,20 | 5923175,08 | 2039629,12 |  |  |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 1 | 3 | 1 |  | 1 | 0 | 37,9 | 37,9 | 0 | 1808051,00 | 1370502,66 | 437548,34 |  |  |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 3 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 27,0 | 27,0 | 0 | 1808051,00 | 976347,54 | 831703,46 |  |  |
| ул. Советская, д. 21 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 36,3 | 36,3 | 0 | 1808051,00 | 1312645,03 | 495405,97 |  |  |
| ул. Д. Бедного, д. 68 | 12 | 8 |  | 1 | 7 | 368,5 | 40,8 | 327,7 | 12654882,00 | 10535875,73 | 2119006,27 |  |  |
| ул. Комсомольская, д. 10 | 2 | 1 |  | 0 | 1 | 52,6 | 0 | 52,6 | 2250839,00 | 1902069,65 | 348769,35 |  |  |
| ул. Ленина, д. 72 | 6 | 2 |  | 0 | 2 | 51.4 | 0 | 51,4 | 3025718,00 | 1858676,43 | 1167041,57 |  |  |
| ул. Пионерская, д. 18 | 10 | 5 |  | 2 | 3 | 257,1 | 96,4 | 160,7 | 10811407,00 | 9296998,24 | 1514408,76 |  |  |
| Итого по г.Макушино | 60 | 36 |  | 10 | 26 | 1412,0 | 372,8 | 1039,2 | 59619929,20 | 48269900,10 | 11350029,10 |  |  |
| Поселок Кленовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Южная, д. 4 | 4 | 2 |  | 1 | 1 | 90,0 | 35,9 | 54,1 | 3320910,00 | 3254491,80 | 66418,20 |  |  |
| ул. Южная, д. 7 | 7 | 2 |  | 2 | 0 | 44,1 | 44,1 | 0 | 2435334,00 | 1594700,98 | 840633,02 |  |  |
| Итого по п.Кленовый | 11 | 4 |  | 3 | 1 | 134,1 | 80,0 | 54,1 | 5756244,00 | 4849192,78 | 907051,22 |  |  |
| Село Степное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Молодежная, д. 7 | 5 | 4 |  | 1 | 3 | 158,3 | 38,4 | 119,9 | 7232204,00 | 5724289,47 | 1507914,53 |  |  |
| ул. Спортивная, д. 2 | 11 | 6 |  | 1 | 5 | 236,2 | 39,4 | 196,8 | 10848306,00 | 8544172,92 | 2304133,08 |  |  |
| ул. Спортивная, д. 4 | 7 | 4 |  | 0 | 4 | 207,6 | 0 | 207,6 | 7767239,50 | 7507027,75 | 260211,75 |  |  |
| ул. Спортивная, д. 11 | 8 | 3 |  | 1 | 2 | 96,4 | 33,3 | 63,1 | 4833769,00 | 3485922,33 | 1347846,67 |  |  |
| ул. Спортивная, д. 12 | 3 | 3 |  | 0 | 3 | 83,4 | 0 | 83,4 | 4243385,00 | 3015829,08 | 1227555,92 |  |  |
| Итого по с.Степное | 34 | 20 |  | 3 | 17 | 781,9 | 111,1 | 670,8 | 34924903,50 | 28277241,55 | 6647661,95 |  |  |
| Итого 2022 год | 105 | 60 |  | 16 | 44 | 2328,0 | 563,9 | 1764,1 | 100301076,70 | 81396334,43 | 18904742,27 |  |  |
| Итого по 1 этапу 2021-2022 годов | 143 | 78 |  | 30 | 48 | 3013,8 | 1072,0 | 1941,8 | 130991386,90 | 104857374,39 | 26134012,51 |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Село Степное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Молодежная, д. 13 | 3 | 2 |  | 0 | 2 | 81,4 | 0 | 81,4 | 3616102,00 | 2943507,02 | 672594,98 |  |  |
| ул. Спортивная, д. 4 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 61,3 | 0 | 61,3 | 2261908,70 | 2216670,53 | 45238,17 |  |  |
| Итого по с.Степное | 4 | 3 |  | 0 | 3 | 142,7 | 0 | 142,7 | 5878010,70 | 5160177,55 | 717833,15 |  |  |
| Поселок Кленовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Южная, д. 2 | 6 |  | 4 | 3 | 1 | 148,9 | 112,6 | 36,3 | 6815245,30 | 5384375,88 | 1430869,42 |  |  |
| ул. Южная, д. 4 | 4 |  | 2 | 0 | 2 | 93,1 | 0 | 93,1 | 3929743,50 | 3366590,96 | 563152,54 |  |  |
| ул. Южная, д. 5 | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 136,0 | 33,3 | 102,7 | 7232204,00 | 4917898,73 | 2314305,27 |  |  |
| Итого по п.Кленовый | 16 |  | 10 | 4 | 6 | 378,0 | 145,9 | 232,1 | 17977192,80 | 13668865,57 | 4308327,23 |  |  |
| Город Макушино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 9 | 5 |  | 2 | 0 | 2 | 122,3 | 0 | 122,3 | 4512747,70 | 4422492,74 | 90254,96 |  |  |
| Итого по г.Макушино | 5 |  | 2 | 0 | 2 | 122,3 | 0 | 122,3 | 4512747,70 | 4422492,74 | 90254,96 |  |  |
| Итого 2023 год | 25 |  | 15 | 4 | 11 | 643,0 | 145,9 | 497,1 | 28367951,20 | 23251535,86 | 5116415,34 |  |  |
| Итого по 2 этапу 2023-2024 годов | 25 |  | 15 | 4 | 11 | 643,0 | 145,9 | 497,1 | 28367951,20 | 23251535,86 | 5116415,34 |  |  |
| Всего по Макушинскому муниципальному округу | 168 |  | 93 | 34 | 59 | 3656,8 | 1217,9 | 2438,9 | 159359338,10 | 128108910,25 | 31250427,85 |  |  |

Приложение 4 к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда Макушинского муниципаль-

ного округа Курганской области на 2021-2024

годы»

Ресурсное обеспечение Программы

| Задача, мероприятие | Главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Актуализация перечня квартир, подлежащих расселению, по площадям и способам расселения | Администрация Макушинского муниципального округа | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| Заключение Соглашения с Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области о предоставлении финансовой поддержки на реализацию мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование необходимой технической документации для проведения аукциона по приобретению квартир на вторичном рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение аукциона по приобретению квартир у застройщика в строящихся домах многоквартирного дома Проведение аукциона по приобретению квартир у застройщика в домах, введённых в эксплуатацию. Проведение аукциона по приобретению квартир у лиц, не являющихся застройщиками |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупка квартир у застройщика в строящихся домах Покупка квартир у застройщика в домах, введённых в эксплуатацию. Покупка квартир у лиц, не являющихся застройщиками. Выкуп жилых помещений у собственников. |  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) |  | 68300258,49 | 23251535,86 |  |  |
|  |  | Областной бюджет (по согласованию) |  | 17423498,31 | 5116415,34 |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) | 13350771,66 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет (по согласованию) | 3661538,34 |  |  |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) | 10110268,30 | 12193495,94 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет (по согласованию) | 3567731,90 | 1462823,96 |  |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) |  | 902580,00 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет (по согласованию) |  | 18420,00 |  |  |  |
| Регистрация права собственности муниципального образования Макушинский муниципальный округ на жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров мены и социального найма с собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в приобретенные квартиры в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление уведомления об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение оценки квартиры |  | Средства бюджета Макушинского муниципального округа | 34000 | 21000 |  |  |  |
| Заключение соглашения о выкупной цене жилого помещения, в связи с изъятием жилых помещений для муниципальных нужд |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года | Администрация Макушинского муниципального округа | Средства бюджета Макушинского муниципального округа |  | 1 140 000 |  | 500 000 |  |
| Подготовка акта обследования для снятия с кадастрового учета снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года |  | Средства бюджета Макушинского муниципального округа |  | 30 000 |  | 25 000 |  |
| Снятие с государственного кадастрового учета многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года |  | без финансирования |  |  |  |  |  |
| Подготовка документации на освободившиеся земельные участки после сноса аварийных многоквартирных жилых домов для их последующего введения в хоз.оборот | Администрация Макушинского муниципального округа | Средства бюджета Макушинского муниципального округа |  |  |  | 150 000 |  |