#### Российская Федерация

Курганская область

Макушинский муниципальный округ

Глава Макушинского муниципального округа

Постановление

От  	10.03.2022г.	  №  	104

г. Макушино

Об утверждении мероприятий по

уборке общественных территорий

Макушинского муниципального округа

В целях улучшения санитарной обстановки, недопущения захламления территорий Макушинского муниципального округа и выполнения законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и созданий условий для благополучного проживания человека, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по уборке общественных территорий Макушинского муниципального округа на 2022 год в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить график рейдовых выездов в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности разработать мероприятия по уборке закрепленных за ними территорий.

4. С целью контроля за проведением указанных мероприятий создать межведомственную комиссию в составе:

Председатель комиссии - заместитель  Главы Макушинского муниципального округа по строительству и ЖКХ Хухровская И.В.;

Заместитель председателя – директор МУ «Служба содержания и благоустройства Макушинского муниципального округа» Алексеев С.В. (по согласованию);

Секретарь комиссии - делопроизводитель МУ «Служба содержания и благоустройства Макушинского муниципального округа» Исупова И.А. (по согласованию);

Члены комиссии:

- Главный специалист – эксперт Петуховского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области Першукова Е.А. (по согласованию);

- Начальник отдела архитектуры и строительства Администрации Макушинского муниципального округа Лешенок А.А.;

- И.о. начальника отдела экономического развития Администрации Макушинского муниципального округа Стегнеева С.Г.;

- Главный специалист отдела муниципальных закупок и правового обеспечения  Администрации Макушинского муниципального округа Иванова Н.А.;

- Специалисты, делопроизводители и управляющие  территориями  Администрации Макушинского муниципального округа в сельских населенных пунктах.

5. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Макушинского муниципального округа по строительству и ЖКХ Хухровскую И.В.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Макушинского муниципального округа по финансово-экономическим вопросам Пастухову Н.В.

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Макушинского муниципального округа в информационно - коммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Макушинского муниципального округа						  А.Н. Катков

Исп. Мекеда Е.Ю.

Тел. 20387

Разослано по списку (см. оборот)

# СПРАВКА-РАССЫЛКА

к постановлению Главы Макушинского муниципального округа

«Об утверждении мероприятий по уборке общественных территорий Макушинского муниципального округа»

Разослано:	1. В дело – 1

2. Прокурор – 1

3. Сектор ЖКХ – 1

4. Петуховский территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по Курганской области – 1

5. Отдел организационно-кадровой работы и взаимодействия

с сельскими территориями – 1

6. Отдел архитектуры и строительства – 1

7. МУ«Служба содержания и благоустройства» – 1

8. Отдел экономического развития – 1

9. Отдел муниципальных закупок и правового обеспечения

Администрации Макушинского муниципального округа – 1

10.Сельские населенные пункты – 1

Исп. Мекеда Е.Ю.

Тел. 20387

Приложение №1 к постановлению Главы

Макушинского муниципального округа

от 10.03.2022 года №_104

«Об утверждении мероприятий по уборке

общественных территорий Макушинского

муниципального округа»

Мероприятия по уборке общественных территорий

Макушинского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение информационной работы: с руководителями внебюджетных организаций, индивидуальными предпринимателями о необходимости осуществления мероприятий по уборке прилегающих территорий | Март | И.о. начальника отдела экономического развития Администрации Макушинского муниципального округа Стегнеева С.Г. |
|  | с населением Макушинского муниципального округа | Март | МУ «Служба содержания и благоустройства» (по согласованию) |
| 2. | Опубликование информации по санитарной очистке и уборке территорий в газете «Призыв» и в информационно - коммуникационной сети Интернет. | Март -апрель | заместитель Главы Макушинского муниципального округа по строительству и ЖКХ Хухровская И.В. |
| 3. | Проведение обследования состояния фасадов зданий, ограждений, благоустройства и санитарного состояния территорий. | до 15.04.2022 г. | Комиссионно |
| 4. | Проведение месячника санитарной очистки | 15.04.2022 г. 15.05.2022 г. | МУ «Служба содержания и благоустройства» (по согласованию) |
| 5. | Проведение косметического ремонта фасадов зданий, ограждений территорий организаций | до 08.09.2022 г. | Руководители всех форм собственности (по согласованию) |
| 6. | Организация работы с населением по очистке и содержанию домовых и придомовых территорий: город | 15.05.2022-31.10.2022 | МУ «Служба содержания и благоустройства» (по согласованию) |
|  | сельские населенные пункты | 15.05.2022-31.10.2022 | Специалисты, делопроизводители и управляющие территориями Администрации Макушинского муниципального округа в сельских населенных пунктав |
| 7. | Проведение рейдов по улицам г. Макушино и сельских населенных пунктов по контролю содержания территорий, домовладений, организаций, предприятий. | постоянно | Комиссионно |
| 8. | Организация санитарной очистки территорий городского сада силами организаций и предприятий. Разработка схем очистки и благоустройства городского сада с разбивкой по секторам и перечнем работ. | до 01.05.2022 г. | МУ «Служба содержания и благоустройства» (по согласованию) Руководители всех форм собственности (по согласованию) |
| 9. | Организация проведения 22 апреля 2022 года субботника в городе Макушино и в сельских населенных пунктах | 22.04.2022 г. | МУ«Служба содержания и благоустройства» (по согласованию), специалисты, делопроизводители и управляющие территориями Администрации Макушинского муниципального округа в сельских населенных пунктов |
| 10. | Организация очистки кладбищ города Макушино и в сельских населенных пунктах | до 25.05.2022 г. | МУ«Служба содержания и благоустройства» (по согласованию) ИП «Федоров» (по согласованию), специалисты, делопроизводители и управляющие территориями Администрации Макушинского муниципального округа в сельских населенных пунктов |
| 11. | Организация очистки берега озера Старое г. Макушино и берега озер сельских населенных пунктов | до 20.05.2022 г. | МУ«Служба содержания и благоустройства» (по согласованию) Специалисты, делопроизводители и управляющие территориями Администрации Макушинского муниципального округа в сельских населенных пунктов |
| 12. | Проведение санитарной очистки мест расположения тепловых сетей | май- октябрь | ООО «Теплоресурс» (по согласованию) |
| 13. | Организация проведения «чистых пятниц» в апреле еженедельно, май, июнь, июль, август, сентябрь 3-я пятница месяца: город, сельские населенные пункты | апрель-сентябрь | МУ «Служба содержания и благоустройства» (по согласованию), специалисты, делопроизводители и управляющие территориями Администрации Макушинского муниципального округа в сельских населенных пунктов |
| 14. | Проведение работы по выявлению несанкционированных свалок на территории города и сельских населенных пунктов | Постоянно | МУ«Служба содержания и благоустройства» (по согласованию) Специалисты, делопроизводители и управляющие территориями Администрации Макушинского муниципального округа в сельских населенных пунктов |
| 15 | Проведение уборки обочин на дорогах местного значения | Постоянно | МУ «Служба содержания и благоустройства» (по согласованию) |

Приложение №2 к постановлению Главы

Макушинского муниципального округа

от 10.03.2022 года №_104

«Об утверждении мероприятий по уборке

общественных территорий Макушинского

муниципального округа»

График рейдовых выездов

| № п/п | Объекты | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Макушино | Апрель-октябрь (два раза в месяц) | Комиссия Администрации Макушинского муниципального округа |
| 2. | Сельские населенные пункты: | Апрель- октябрь (один раз в месяц) | Комиссия Администрации Макушинского муниципального округа |
|  | 1. Коновалово |  |  |
|  | 2. Моршиха |  |  |
|  | 3. Басковское |  |  |
|  | 4. Обутковское |  |  |
|  | 5. Казаркино |  |  |
|  | 6. Трюхино |  |  |
|  | 7. Степное |  |  |
|  | 8. Пионерское |  |  |
|  | 9. Чебаки |  |  |
|  | 10 Слевное |  |  |
|  | 11. Мартино |  |  |
|  | 12. Сетовное |  |  |
|  | 13. Золотое |  |  |
|  | 14. Большое Курейное |  |  |
|  | 15. Садовод |  |  |
|  | 16. Моховое |  |  |
|  | 17. Требушинное |  |  |
|  | 18. Клюквенное |  |  |